ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

Поставка ограждения спортивно-игровой площадки в центре с. Бочковка Белгородского района Белгородской области

2. Цель проекта:

В результате реализации инициативного проекта в с. Бочковка установленное ограждение спортивно-игровой площадки выполнит несколько функций:

- Препятствование выходу детей за пределы безопасной зоны.

- Защита от проникновения посторонних людей, домашних и бродячих животных, а также заезда автомобилей.

-Декоративная и эстетическая (является частью оформления площадки и общего ее дизайна).

-Повышение социальной удовлетворенности населения

3. Фактическое место реализации проекта:

3.1. Городской округ или муниципальный район:

Белгородский район Белгородской области

3.2. Поселение:

Яснозоренское сельское поселение

3.3. Населенный пункт, улица, номер дома:

центр с. Бочковка

4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей [<1>](#P379):

Поставлено и установлено ограждение протяженностью 105 пог.м из Панелей с калиткой

5. Сведения о составе и стоимости проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей | Стоимость, рублей | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Панель Light 1730х2500-3,5мм оцинкованная с ПП (зеленый): диаметр вертикальных прутков 3,5мм, диаметр горизонтальных прутков 3,5мм | 50 856,96 |  |
| 2 | Столб 60х40 Н-2500 оцинкованный с ППП (зеленый) | 45 709,00 |  |
| 3 | Крепление скоба и саморез 5,5х32 (зеленый) | 6 375,00 |  |
| 4 | Калитка Medium New Lock 1730х1000-4,0мм оцинкованная с ПП RAL 6005: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, замок Locinox LTKZ, ответная планка | 14 774,55 |  |
| 5 | Установка ограждения | 63 000,00 |  |
| 6 | Установка калитки | 4 000,00 |  |
|  | Итого | 184 715,51 |  |

6. Сведения об объемах финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид источника денежных средств | Сумма, рублей | Процент от стоимости проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая стоимость реализованного инициативного проекта | 184715-51 | x |
| 2 | Денежные средства, всего, в том числе за счет: |  |  |
| 2.1 | областного бюджета | 175479-73 |  |
| 2.2 | местного бюджета | 9235-78 |  |
| 2.3 | населения |  |  |
| 2.5 | инициативных платежей |  |  |
| 2.6 | индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных организаций |  |  |

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен [<2>](#P380)

Своевременно 30 марта 2022 года

(своевременно, с нарушением сроков)

7.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов) – 2 марта 2022 г.

Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30 марта 2022 г.

9. К отчету прилагаются на \_\_\_\_\_ листах:

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.

9.2. Копии отчетных документов, подтверждающих успешное завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования (городского округа):

- копии контрактов (договоров); смет на выполнение работ;

- копия заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации; копии форм КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости работ";

- копии актов приемки-передач; накладных, счетов; актов ввода в эксплуатацию; платежных поручения; другие первичные документы, касающиеся реализации инициативного проекта;

9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов, подтверждающего успешное завершение инициативного проекта, на \_\_\_\_\_ листах.

Достоверность сведений подтверждаю.

Глава муниципального образования

(глава администрации муниципального

образования)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель финансового органа

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный за реализацию

инициативного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Представитель

инициативной группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

--------------------------------

<1> Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает: 2 качели, 1 детская горка и т.д.

<2> Временем завершения проекта считается день ввода в эксплуатацию здания капитального строительства или день приемки товара.